|  |  |
| --- | --- |
| **수업/프로젝트** | 실무 최종프로젝트 |
| **날짜/시간/장소** | 190422 / 멀티캠퍼스 / 9층 쇼핑 |
| **목표** | [기획 단계]   1. 문제 정의서 내용 정하기 2. 조장 정하기 3. 프로젝트 수행 간 규칙 정하기 |
| **참석자** | 정병태, 안창균, 심규원, 궁정원, 백상우 |

|  |
| --- |
| **회의내용** |
| **과제** |
| [ 문제 정의서 내용 정하기 ]  - 어떠한 기능들을 담을 것인가  1. 아두이노  - [입력] 온도 습도 센서 / 초음파 / GPS(임의의 값으로 입력 대체)  - [출력] 부저(충돌 위험 신호/미등록자 운행/후진시)  - [출력] LED(좌회전, 브레이크)  - [입력] GPS (임의의 값으로 대체)  - [통신] 와이파이(카메라 사진 정보 웹으로 전달)  2. 라즈베리파이  - [제어] 얼굴 인식(차량 최초 제어시/졸음방지/도난방지)  - [제어] 영상 및 이미지처리(신호등, 차선, 차량, 장애물 인식)  3. WEB  - [제어] 수동 및 자율주행 모드 제어  - [제어] 수동 모드 시 차량 제어  - [출력] 위치 기반 시각화  \* 실시간 차량 위치  \* 마커: 유저 사진 / 위치 정보 / 수집된 온,습도 정보 / 인식한 장애물  - [출력] 웹 카메라 보여주기 및 녹화 제어  - [출력] 데이터 통합 대쉬보드(온/습도, 위치, 사진 등)  - [출력] 데이터 그래프 시각화(??)  4. 파이썬(머신러닝)  5. 파이썬(데이터 스크래핑)  - 미정  6. 통신  - 웹 소켓(온/습도)  - 와이파이 및 블루트스(??)  에 관한 의견 조율 진행  [조장 정하기]   * 조장을 번갈아 돌아가면서 하자는 의견이 나옴 * 깃허브 관리의 중요성에 따른 별도의 관리자 필요성   [프로젝트 간 규칙정하기]   * 원할한 프로젝트 수행을 위한 규칙의 필요성 제기   [맵 제작]   * 타 팀과 함께 공동 맵 제작 필요 |
|  |

|  |
| --- |
| **결정** |
| **결정** |
| [문제 정의 구체화 하기]   * 논의 중   [조장 정하기]   * 1차 조장 : 정병태 / 2차 조장 : 백상우 / 깃허브 관리자 : 임창균 / 서브 조장 : 궁정원   [프로젝트 간 규칙 정하기]   * 매주 목요일 주간 회의(금요일 맨토링이라서…) * 매일 간단하게 업무 공유할 것 |

|  |
| --- |
| **마무리** |
| **요약 및 숙제** |
| * 문제 정의 보완 필요 * 무엇을 왜 개발해야 하는지 문제 정의 필요 * 경쟁력 갖기 위한 주제 선정   \* Ex) 단순한 자율주행 차량 또는 환경정보 수집을 위한 자율주행 차량   * 데이터 그래프 시각화 필요성 논의 필요 * 웹 사이트의 데이터 스크래핑 필요성 논의 필요 * 정확한 통신 방법 논의 필요 |

|  |  |
| --- | --- |
| **날짜/시간/장소** | 190425 / 멀티캠퍼스 / 9층 강의실 |
| **목표** | [기획 단계]   1. 문제 정의서 내용 정하기 2. 시나리오 및 역할 분담 정하기 |
| **참석자** | 정병태, 안창균, 심규원, 궁정원, 백상우 |

|  |
| --- |
| **회의내용** |
| **과제** |
| [ 문제 정의서 내용 정하기 ]  - 어떠한 기능들을 담을 것인가[추가]  1. 군집 주행  - 앞차와의 초음파 센서를 통한 거리 유지  - 이미지 인식을 통한 구체적 앞차 정보 인식   1. DB 설계   - 온/습도 테이블  - 회원정보 테이블  - 차량 위치 테이블(위치 및 인식한 장애물 정보 담기)   1. DB 설계에 따른 웹 서비스 변화  * 대쉬보드 : 실시간 차량 위치, 온/습도, 인식한 장애물 * 버튼 클릭 하면 차량 위치 히스토리 보여주기  1. 차선 인식   - 어떻게 차선 인식할까?  5. 신호등 제작  에 관한 의견 조율 진행  [시나리오 논의 시작]   * 공책 참고 / 팀원과 회의하기   [맵 제작]   * 예시 신호등 제작 |
| **결정** |
|  |

|  |
| --- |
| **마무리** |
| **요약 및 숙제** |
| * 시나리오 구체화 필요 * 시급한 것 : 차선 인식 어떻게???   [1안] 차량 중앙을 기준으로 양측 차선 값 측정 후 중앙 유지  [2안] 창균이 youtube 대로 반복 차선 학습 – 어떻게 구현?????   * 웹 설계 및 개발 필요 * 신호등 제작 완료하기 |